剑河县支持电动汽车充换电基础设施

建设实施方案（征求意见稿）

为加快推进我县电动汽车充电基础设施建设，进一步促进新能源汽车推广应用，大力推动新能源汽车产业高质量发展，根据《贵州省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法（暂行）》（黔能源电力〔2016〕155号）、《省人民政府办公厅关于印发<贵州省支持电动汽车充电基础设施建设若干政策措施>的通知》（黔府办发〔2017〕45号）、《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》（发改能源〔2018〕1698号）、《省人民政府办公厅关于印发<贵州省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2021—2023年）>的通知》（黔府办函〔2021〕56号）、《贵州省充电基础设施布局规划指南（2023-2027）（试行）》等文件精神，结合我县实际，制定本实施方案。

- 一、总体要求和发展目标

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，全面贯彻新国发2号文件精神，抢抓国家加大新型基础设施建设力度的历史机遇，将电动汽车充电基础设施作为新型城市基础设施建设重要内容，加快建设形成覆盖县、乡两级的公共充电网络，推动扩大有效投资，实现高质量发展，努力在生态文明建设上出新绩，不断增强现代能源服务全县经济社会发展能力。到2025年底，全县充电基础设施保有量力争突破200个，基本建成布局合理、管理规范、智能高效的充电基础设施体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场，满足不同领域、不同层次的充电需求。全县具备建设条件的自用充电设施原则上应装尽装。

- 二、充电基础设施类型

- 1.自用充电设施，指为某个私人用户电动汽车提供充电服务的设施。

- 2.专用充电设施，指为某个法人单位及其职工电动汽车提供充电服务的设施，以及在住宅小区为业主电动汽车提供服务的充电设施。

- 3.公用充电设施，指为社会电动汽车提供公共充电服务的设施，包括经营性的充电站。

- 三、项目备案管理

- 充电设施建设企业向项目所在县（市、区）发展改革（能源）部门申请办理备案手续（集中独立充电站等充电设施项目建设需提交（立项）可研报告。分散式充电桩项目建设只需提交与建筑物业主签订的土地使用协议）；居民个人自用充电设施建设可直接向供电部门申请报装；现有停车场（站）改建、加装充电设施的，不再办理规划、用地手续。

- 四、用电报装

- 居民在住宅小区有自有产权车位或经车位产权人同意，在租赁一年以上的固定车位上安装充电设施的，由居民向供电部门申请用电报装手续，物业服务企业应当予以支持和配合，物业不得借机收取费用；非居民充电设施用电，由产权单位向供电部门申请用电报装手续；充电运营商集中建设充电基础设施，可向供电部门统一报装申请电力接入，由充电运营商直接向供电部门结算电费。

- 供电部门应为电动汽车充电设施建设提供优质、便捷的配套服务。通过开辟绿色通道，简化办事程序，利用企业营业窗口和供电服务热线等途径，做好宣传、服务工作，提高服务质量和效率。

- 五、重点建设任务

- （一）加快构建县乡级充电设施网络。积极推进国、省道充电基础设施建设，依托城际、城郊客运线路，与旅游专线有机融合，充分利用存量土地资源，在沿线建设城际快充网络，满足城际、城郊营运及旅游行业客车充电需求。在县、乡客运站、乡村客运点等有条件的地方建设充电基础设施。（责任单位：县交通运输局、县文体广电旅游局、县供电局、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- 加快推进新旧小区充电基础设施建设

- 1.规范新建居民小区充电基础设施规划建设。新建居民小区100%预留建设安装条件（电力管沟、变压器容量预留、低压主干线、配电箱安装到位并预留接口）。鼓励物业部门与有资质的充电桩建设运营企业合作在小区公共停车位建设充电设施。鼓励拥有专用固定车位的居民自建自管自由充电设施，居民自建充电基础设施应与物业部门签订服务协议，由物业部门协助管理，并向当地供电企业提出用电报装。（责任单位：县住房城乡建设局、县自然资源局、县发展改革局、县供电局、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- 2.加快既有居民区（含老旧小区）设施改造。结合城市更新行动以及棚户区、老旧小区和背街小巷“三改”工程，按照“科学统筹、适度超前”原则，积极推进既有居民区建设充电基础设施。电网企业要根据全县电动汽车发展规划及推广应用情况，加强公用电源点的建设。对专用固定停车位（含一年及以上租赁期车位），按“一表一车位”模式实施配套供电设施，如不能满足需要的，小区物业和供电部门协商实施增容改造，每个停车位配置适当容量的电能表。利用公共停车位建设相对集中公共充电基础设施的，结合小区实际情况及电动车用户的充电需求，实施现有供电设施改造或新增专用供电设施，合理配置供电容量。积极探索居民区多车一桩、相邻车位共享等合作模式。（责任单位：县住房城乡建设局、县综合行政执法局、县自然资源局、县发展改革局、县供电局、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- 3.有效发挥业主委员会和物业服务企业的作用。县住建部门及各乡镇（街道）人民政府（办事处）、社区居委会应按照《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》（发改能源〔2016〕1611号）中“居民区电动汽车充电基础设施建设管理示范文本”的要求，主动加强对业主委员会和物业服务企业的指导和监督，引导支持充电基础设施建设改造。物业服务企业配合业主或其委托的建设单位及时提供相关图纸资料，协助现场勘查、施工，若对充电设施建设有异议，由物业服务业企业会同业主（或建设单位）向属地住建、消防、供电部门申请认定，物业服务业企业未经住建、消防、供电部门认定，不得以“入场费”“安装费”“增容费”等为由变相向业主收取不合理费用。居民自建充电基础设施应与物业部门签订服务协议，由物业部门协助管理。同时加大对私拉电线、违规用电、不规范施工等行为的查处力度，定期开展电器安全、消防安全、防雷设施安全以及充电相关设备设施的检查，及时消除安全隐患。（责任单位：县住房城乡建设局、县自然资源局、县发展改革局、县市场监督局、县消防救援局、县供电局、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- （三）完善公共停车场充电基础设施

- 1.推进现有大型城市综合体、商场、超市、文化体育场馆、宾馆以及交通枢纽(包括二级以上客运站等)、城市道路等公共停车场建设充电设施。新建大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场、公共文化娱乐场所停车场，固定停车位100%达到预留充电设施安装条件，投入使用的充电设施数量不少于总停车位的10%，鼓励有条件的区域按照不少于总停车位20%的比例配建充电设施并投入使用。（责任单位：县交通运输局、县综合行政执法局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县文体广电旅游局、县工业信息化和商务局、县教育局、县发展改革局、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- 2.鼓励建设公共机构及企事业单位充电设施。拥有停车场的各级党政机关、企事业单位、社会团体等，利用内部停车场资源建设充电设施，建设充电设施车位比例不低于10%，鼓励其他社会企业参照以上标准建设内部充电设施。其中，医疗、养老、托幼等机构充电桩比例按照空旷车位比例设置,不按地下停车场建设充电桩。（责任单位：县直各相关部门、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- 3.加快旅游景区、旅游集散中心充电基础设施建设。全县A级以上旅游景区要结合游客接待量和充电需求，在营运车辆停放场、景区公共停车场建设充电设施，到2025年底，全县4A级以上旅游景区按不低于10%车位比例配建充电设施;全县5A级以上旅游景区按不低于15%车位比例配建充电设施。（责任单位：县文体广电旅游局、县自然资源局、县财政局、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- 4.有序推进各类园区充电设施建设。全县根据电动汽车使用情况，在现有停车区域配建充电设施。到2025年底，全县各类园区建设充电设施的车位比例不低于10%，新建园区应按不低于15%的车位比例同步规划建设充电设施。（责任单位：县工业信息化和商务局、县工业园区管委会、县发展改革局、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- （四）加快行业专用充电基础设施建设。对于公交、出租、环卫、物流、分时租赁、共享汽车、城市管理、公安巡逻等公共服务领域的电动汽车，运营单位可自筹资金或与专业充电运营企业合作，必须在停车场站配建充电基础设施，实现与城市公共充电基础设施高效互补。鼓励有条件的专用充电基础设施向社会公众开放。（责任单位：县交通运输局、县公安局、县综合行政执法局、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- （五）推进油、气、电、交通能源设施融合。在全县范围内加快推进油气电融合建设机制，新建加油（气）站应同步规划建设相应数量的充电基础设施，充电基础设施规划建设情况纳入项目审批验收范围，与主体建筑同步设计、同步施工、同步验收。加快推进既有加油（气）站充电基础设施建设改造，到2025年底，全县具备条件的加油（气）站基本实现充电基础设施全覆盖。（责任单位：县工业信息化和商务局、县住房城乡建设局、县自然资源局、各乡镇<街道>人民政府<办事处>）

- （六）开展面向电动工程车辆的充换电设施建设。加快推动重卡、渣土车、搅拌车、罐车、工程机械（推土机、装载机、挖机、叉车）等电动化有关工作，因地制宜配套建设充换电站或配备移动换电站。（责任单位：县综合行政执法局、县发展改革局、县住房城乡建设局、各乡镇（街道）人民政府<办事处>）

- 六、安全生产监督管理职责

- 充电基础设施建设和管理应严格执行消防法规和技术标准的规定，不符合规定的一律不得报装、扩容、验收和审批。充电设施的用电负荷应设置电气火灾监控设施，加油站的电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。

- 1.充电基础设施产权所有人（或运营企业）应履行安全生产主体责任，负责健全管理制度及安全规范、安全生产教育和岗位技能培训，定期开展电气安全、技术防控、运维操作、消防及防雷设施安全检查和隐患排查，建立突发事件应急预案，建立企业级充电设施安全监控系统，将运营的充电设施接入省级统一的充电设施安全监控平台，实时上传相关数据。充电基础设施所有权人（或运营企业）应通过购买商业保险落实相应安全保障，按“谁拥有，谁负责，谁投保”原则购买充电安全责任保险，加强充电基础设施安全管理。

- 2.各乡镇（街道）政府（办事处）、工业园区管委会应履行安全生产属地责任，坚持“属地管理”原则，负责本辖区内充电设施安全监督管理工作。

3.各相关部门安全生产监管职责：

县应急管理局：负责充电基础设施安全生产综合监管，督促相关部门强化充电设施建设、运营安全监管，督促指导相关部门依法查处充电设施建设、运营等相关安全生产违法违规行为。负责协调充电设施事故抢险应急救援工作；

县财政局：负责县管国有企业停车场充电设施安全监督管理工作。

县工业信息化和商务局：负责加油、加气站网络充电设施建设的安全监督管理工作。

县住房城乡建设局：负责物业管理区域内建设的充电设施的安全监督管理工作。

县交通局：负责城市公交、出租汽车、客运等道路运输领域充电设施安全监督管理工作。

县文体广电旅游局：负责指导和监督全县旅游景点充电设施建设与运营，负责旅游景点、旅游集散中心内建设的充电设施安全监督管理工作。

县综合行政执法局：负责大型建筑物配建停车场、社会公共停车场等领域安全监督管理。

县教育局：负责辖区内学校停车场充电设施安全监督管理工作。

县卫生健康局：负责辖区内医疗卫生机构停车场充电设施安全监督管理工作。

县机关事务中心：负责行政中心办公场所充电设施安全监督管理工作。

县消防救援局：负责充电基础设施火灾事故的灭火和应急救援处置，依法对设有充电基础设施的单位和场所开展消防监督抽查，配合供电部门及政府有关工作部门开展充电基础设施的安全检查。

其他负有安全生产监督管理职责的单位在各自职责范围内，负责本系统、本行业充电基础设施安全监管。

- 七、保障措施

- 县发展改革局：负责做好全县电动汽车充电基础设施建设的统筹协调和备案工作，指导电动汽车充电基础设施企业编制公用充电基础设施建设布局规划；会同县财政局积极争取中央和省电动汽车充电基础设施奖补资金，支持充电基础设施建设。

县财政局：负责对接省、州财政部门，衔接充电设施建设财政扶持政策。负责协调引导金融机构加大信贷投放力度，鼓励创新投入方式，引导通过政府和社会资本合作等模式支持充电设施建设，支持符合条件的充电基础设施企业通过发行企业债券、公司债券、非金融企业债券融资工具等方式扩大融资。

- 县自然资源局：负责将公共充电站布点纳入国土空间规划，明确和细化充电基础设施用地政策，保障公共充电站、公交、出租、分时租赁等运营类新能源汽车充电基础设施建设用地；负责办理充电基础设施建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。其中个人用户在自有停车位，各居住区、单位、企业在既有停车场、加油（气）站内建设安装充电基础设施（含配套）的，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。

县住房城乡建设局：牵头落实居民区充电设施建设工作，与县自然资源局、县综合行政执法局共同做好新建建筑配建充电设施规划和预留标准的贯彻落实工作。负责牵头明确充电设施建设的消防技术要求，负责充电设施建设工程消防设计审查和消防验收工作；负责充电设施建设涉及物业服务企业的协调工作，并将物业公司配合充电设施建设情况纳入日常管理。

县综合行政执法局：负责充电基础设施领域违法违规执法工作。

县工业信息化和商务局：负责督促新能源汽车生产企业、充电桩生产企业规范生产，会同县财政、公安等部门做好新能源汽车推广工作；负责牵头组织开展全县新能源汽车换电模式应用试点工作；负责督促电动汽车生产经营企业(含生产企业授权经营的整车销售机构)为用户履行购车建桩义务。

- 县市场监管局：负责提供充电设施国（行）标准，指导做好充电设施标准体系建设，推进充电设施标准体系完善。负责对取得《检验检测机构资质认定证书》的充电设施产品的检验、检测机构进行监管；督促企业严格落实明码标价制度，在经营场所公示收费标准、计价方式等信息，不得出现串通涨价、价格欺诈等行为，维护正常市场价格秩序。

- 县公安局：负责提供全县上牌电动汽车（包含纯电动及混合动力汽车）相关数据，负责充电设施道路交通标志设置指导工作。

- 县供电局：负责根据我县电动汽车应用与发展规划、充电基础设施布点规划及年度建设计划，提前谋划电力增容，落实充电设施接网服务，落实配套电网建设、改造和报装增容等工作，保障充电设施无障碍接入。对符合条件的充电基础设施运营企业要按照《贵州省发展改革委关于试行峰谷分时电价有关事项的通知》（黔发改价格〔2021〕611号）规定实行分时优惠。

- 八、工作要求

- 加强组织领导，健全工作机制

- 严格落实国家、省、州电动汽车充电基础设施建设运营相关规定和要求，建立我县电动汽车充电基础设施领导小组及联席会议制度，健全由相关部门紧密配合的协同推进机制，明确职责分工，加强协调配合，完善我县充电基础设施规划、建设、验收、运营等相关标准及配套政策，促进充电基础设施建设运营管理规范化。

- （二）强化责任落实

- 各乡镇（街道）人民政府（办事处）承担统筹推进充电基础设施建设的主体责任，将充电基础设施建设作为专项管理内容。各乡镇人民政府和县有关部门要按照确定的目标任务，加大协调推进力度，认真制定工作细则，坚持目标导向，强化责任落实，确保按时保质保量完成充电基础设施建设任务。

- （三）加强引导宣传

- 采取多种形式对电动汽车充电基础设施发展政策、建设方式和专业知识进行宣传，切实提高市民对充电基础设施建设的认可度和支持度，吸引各类社会资本参与充电基础设施建设运营。在加强舆论监督的同时，积极回应群众诉求，曝光阻碍充电基础设施建设、损害消费者权益等行为，积极营造有利于充电基础设施发展的良好社会氛围。

附件1：公用桩建设流程图

- 附件2：自用桩建设流程图

附件1

公用桩建设流程图

到发改部门备案准备资料：1.项目建设运营单位基本情况（法人身份证、营业执照，社会信用代码、经营服务范围、有关资质等级等）；2.企业备案文件（州能源主管部门出具的同意备案批复文件）；3.项目单位备案申请报告；4.土地使用协议；5.项目（立项）可研报告（仅集中式独立充电站项目需提供）；6.项目符合产业政策的声明；7.真实性承诺函。

1.项目备案阶段

2.建设手续办理阶段

1.新建单独占地的电动汽车集中式充换电站需到自然资源部门办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；根据行业性质到住建、交通部门办理施工许可证。2.在现有公共停车场建设电动汽车集中式充换电站需到县综合行政执法局进行市容市貌标准审查。

1.准备材料：物业服务企业营业执照；有效期内的物业服务合同；经办人的身份证等资料证明；产权人同意建设公用桩的证明、停车位平面图、物业同意（无物业管理居住社区由业委会或居委会出具）的公用桩建设和施工方案；2.由物业服务企业或其委托的充电基础设施运营企业向所在区域供电企业提出申请；3.供电企业会同用户或其委托的经办人、物业服务企业、充电基础设施提供方、充电基础设施安装企业到现场进行用电及施工可行性勘察。对符合充电设施用电要求的，供电企业在5个工作日内正式答复供电方案，用户应在有效期内予以确认。

3.申请报装阶段

1．安装前，由充电基础设施安装企业、充电基础设施提供方与物业服务企业签订《充电基础设施安装承诺书》；2．充电设施安装过程应按照国家电动汽车充电设施相关技术标准的要求，开展相关工作。

4.建设施工阶段

5.验收接电阶段

充电基础设施所有权人组织充电基础设施安装企业、充电基础设施运营企业、充电基础设施提供方等单位进行验收。

6.运营维护阶段

充电基础设施运营企业按相关要求落实维护管理和安全责任。

附件2

自用桩建设流程图

1．充电基础设施所有权人有效身份证明。

2．固定车位产权证明或一年以上（含一年）使用权证明。

3．授权委托书（非业主方办理应提供）。

4．经办人的身份证等资料证明（非业主方办理应提供）。

5．车辆行驶证或购车发票、停车位（库）平面图或现场环境照片。

准备材料

充电基础设施所有权人或其委托的经办人向所在区域供电企业申请报装。

申请报装

供电企业会同乡镇（街道）政府（办事处）、县综合行政执法局、县自然资源局、县住房城乡建设局、用户或其委托的经办人到现场进行用电及施工可行性勘察。对符合充电设施用电要求的，供电企业在5个工作日内正式答复供电方案，用户应在有效期内予以确认。

现场勘察

1．安装前，由用户、充电基础设施安装企业、充电基础设施提供方与物业服务企业（无物业服务企业的需与社区或村委会）签订《充电基础设施安装承诺书》。

2．充电设施安装过程应按照国家电动汽车充电设施相关技术标准的要求，开展相关工作。

建设施工

充电基础设施所有权人组织充电基础设施安装企业、充电基础设施提供方等单位进行验收。

验收接电

充电基础设施所有权人、充电基础设施提供方、物业服务企业按照《充电基础设施安装承诺书》落实维护管理和安全责任。

运营维护